SKON 해외법인 원가절감 추진 회의록

2026년 하반기 전략 수립 및 고난이도 과제 집중 점검 | 제4회

| 회의명 | 하반기 전략 수립 및 고난이도 과제 점검 | 회의일시 | 2026년 7월 3일 (금) 10:00~13:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주관부서 | SKON 글로벌 SCM 전략팀 / 재무팀 | 장소 | 서울 본사 15층 + 화상연결 |
| 참석자 | 총 25명 (본사 9명, 해외법인 16명) | 작성자 | 박지호 (SCM전략팀 주임) |

1. 2분기 실적 최종 집계

2026년 상반기(1~6월) 전사 원가절감 실적은 USD 23.4M으로, 상반기 목표 USD 26M 대비 달성률 90.0%를 기록하였다. Q1(83.1%) 대비 달성률이 개선되었으나 연간 목표 달성을 위해서는 하반기에 USD 28.6M 이상의 실적이 필요한 상황이다.

| 법인 | Q1 목표 | Q1 실적 | Q2 목표 | Q2 실적 | 상반기 달성률 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| America | 2,050 | 1,820 | 2,050 | 2,180 | 97.6% | 만회 완료 |
| Europe | 1,875 | 1,410 | 1,875 | 1,650 | 81.6% | 에너지 지연 지속 |
| China | 2,525 | 2,310 | 2,525 | 2,720 | 100.4% | 목표 초과 달성 |
| Vietnam | 1,450 | 1,180 | 1,450 | 1,380 | 88.6% |  |
| India | 1,600 | 1,390 | 1,600 | 1,680 | 96.6% |  |
| 기타 5개 법인 | 3,500 | 2,690 | 3,500 | 2,990 | 80.0% | Mexico, Poland 부진 |
| 합계 (KUSD) | 13,000 | 10,800 | 13,000 | 12,600 | 90.0% |  |

2. 고난이도 과제 집중 점검

2-1. 전사 고난이도 과제 현황

난이도 '고' 등급 과제는 전체 600개 중 87개(14.5%)이며, 효과금액 기준으로는 전체의 38.2%(USD 19.9M)를 차지한다. 이 중 예정 대비 진행 지연(지연율 30% 이상) 과제는 23개로, 집중 관리가 필요한 상황이다.

2-2. 주요 지연 과제 원인 및 대책

지연 중인 고난이도 과제 23개를 유형별로 분류한 결과는 아래와 같다.

- 공급사 협상 결렬(8개): SKON Europe 에너지 설비 투자 지연, SKON Mexico 대형 공급사 재협상 실패 등. 대책: 대체 공급사 RFQ 즉시 착수, 협상 전략 재수립

- 내부 의사결정 지연(6개): 효과금액 USD 1M 이상 과제의 경영진 승인 지연. 대책: 이번 회의에서 5개 과제 일괄 승인 처리

- 현지 규제/인허가(5개): SKON Europe 태양광 인허가, SKON Brazil 환경 인증. 대책: 외부 전문기관 활용 가속화, 일정 재설정

- 기술 검증 미완료(4개): SKON China 대체소재 품질 검증 지연. 대책: 품질팀 우선 지원 배정, 9월 중 완료 목표

2-3. 일괄 승인 과제 목록

본 회의에서 정민아 상무가 아래 5개 과제를 일괄 승인하였다. 해당 과제들은 담당 팀장급 이하에서 실무 검토가 완료된 과제들이다.

| 과제ID | 과제명 | 법인 | 효과금액 | 절감방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SK-2718 | 알루미늄 소재 공급사 장기계약 전환 | SKON China | USD 1.8M | 단가 재협상 |
| SK-2835 | Europe 법인 태양광 자가발전 설비 투자 | SKON Europe | USD 2.1M | 재생에너지 전환 |
| SK-2904 | America-Mexico 물류 통합 최적화 | SKON America | USD 1.4M | 경로 최적화 |
| SK-3012 | India 구리 소재 통합발주 및 VMI 전환 | SKON India | USD 1.1M | 통합발주 |
| SK-3088 | Vietnam 생산 자동화 라인 투자 (페이백 18개월) | SKON Vietnam | USD 1.6M | 생산 자동화 |

3. 하반기 전략 방향

3-1. 하반기 목표 유지 및 과제 보강

하반기 목표(USD 26M)는 원안대로 유지하되, 상반기 부진 법인(Europe, 기타 5개국)의 과제 보강 계획을 수립하기로 하였다. 과제 보강 방법은 다음 3가지 경로로 진행한다.

- 신규 과제 발굴: 법인별 추가 5개 이상 신규 과제 등록 (7월 31일까지)

- 기존 과제 상향: 목표를 보수적으로 설정한 과제의 효과금액 상향 조정 검토

- 협업 과제 확대: 아시아 TF 과제(USD 2.4M) 하반기 실적 인정 범위 확대

3-2. 2027년 목표 중간 점검

2027년 목표(USD 68M)는 현재 등록 과제(총 효과금액 USD 61.2M) 대비 USD 6.8M 부족하다. 2027년 과제 추가 발굴을 위한 아이디어 워크숍을 9월 중 개최하기로 결정하였다.

4. 결정사항 및 Action Item

| No. | 내용 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 고난이도 과제 5개 일괄 승인 처리 완료 (본 회의에서 완료) | 재무팀 정민아 상무 | 즉시 |
| 2 | Europe, Mexico 부진 법인 하반기 만회계획 재제출 | 해당 법인 | 7/20 |
| 3 | 전 법인 하반기 신규 과제 추가 등록 (법인당 5개 이상) | 전 법인 | 7/31 |
| 4 | 2027년 과제 아이디어 워크숍 기획 및 초청장 발송 | SCM전략팀 | 8/15 |
| 5 | 협업 과제 실적 인정 범위 가이드라인 업데이트 | SCM전략팀 + 재무팀 | 7/15 |

5. 차기 회의 일정

일시: 2026년 10월 5일 (월) 10:00 / 주제: 3분기 실적 리뷰 및 연간 목표 달성 가능성 최종 점검

작성일: 2026년 7월 3일   |   작성자: 박지호 (SCM전략팀 주임)