SKON 해외법인 원가절감 추진 회의록

2026년 연간 실적 결산 및 2027년 계획 수립 | 제5회

| 회의명 | 2026년 연간 원가절감 결산 및 2027년 계획 수립 | 회의일시 | 2026년 12월 18일 (금) 13:00~17:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주관부서 | SKON 글로벌 SCM 전략팀 / 경영지원실 | 장소 | 서울 본사 20층 임원회의실 + 화상연결 |
| 참석자 | 총 31명 (본사 임원 포함 12명, 해외법인 19명) | 작성자 | 최수아 (경영지원실 대리) |

1. 2026년 연간 원가절감 최종 실적

1-1. 전사 연간 실적 요약

2026년 전사 원가절감 연간 최종 실적은 USD 49.8M으로 집계되었으며, 연간 목표 USD 52M 대비 달성률 95.8%를 기록하였다. 이는 2025년 달성률(84.9%) 대비 약 10.9%p 개선된 수치로, 과제 관리 체계 강화의 효과가 수치로 확인되었다.

| 법인 | 연간 목표 (KUSD) | 연간 실적 (KUSD) | 달성률 | 순위 | 전년비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKON China | 10,100 | 10,850 | 107.4% | 1위 | +18.2% |
| SKON America | 8,200 | 8,010 | 97.7% | 2위 | +12.4% |
| SKON India | 6,400 | 6,250 | 97.7% | 3위 | +22.1% |
| SKON Vietnam | 5,800 | 5,510 | 95.0% | 4위 | +8.5% |
| SKON Europe | 7,500 | 6,420 | 85.6% | 9위 | -3.2% |
| 기타 5개 법인 | 14,000 | 12,760 | 91.1% | - | +5.8% |
| 전사 합계 | 52,000 | 49,800 | 95.8% | - | +11.3% |

1-2. 유형별 실적 분석

유형별로는 구매원가절감(달성률 98.2%)과 설비효율화(99.4%)가 우수하였으며, 에너지/유틸리티(달성률 78.1%)가 가장 저조하였다. 에너지 과제 부진의 주원인은 SKON Europe의 인허가 지연이며, 해당 과제들이 2027년으로 이월 처리되었다.

- 구매원가절감: USD 21.6M 실적 / 목표 대비 98.2% 달성 - 소재 통합발주·단가 재협상 효과

- 물류비절감: USD 11.4M / 95.0% - America-Mexico 통합 경로 과제 기여

- 에너지/유틸리티: USD 6.2M / 78.1% - Europe 지연, 중국은 초과 달성

- 간접비/기타: USD 10.6M / 105.7% - 통합발주 아시아 TF 효과 반영

2. 우수 과제 및 법인 시상

올해 처음으로 도입한 원가절감 우수 법인 및 과제 시상이 진행되었다. 수상 내역은 아래와 같다.

| 시상 부문 | 수상 법인/과제 | 성과 요약 | 시상자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 최우수 법인상 | SKON China | 목표 초과 달성, 아시아 TF 주도 | 박성훈 이사 |
| 최우수 과제상 | 알루미늄 통합발주 (SK-2718) | USD 1.8M → 실적 USD 2.1M | 정민아 상무 |
| 신규 과제 발굴상 | SKON India | 2026년 신규 과제 68개 등록 | 박성훈 이사 |
| 협업 과제상 | 아시아 TF 참여 4개 법인 | 공동 과제 USD 2.8M 달성 | 정민아 상무 |

3. 2027년 원가절감 계획 확정

3-1. 2027년 목표

2027년 전사 원가절감 목표는 당초 계획(USD 68M) 대로 유지하되, 법인별 목표를 소폭 조정하였다. Europe 법인의 2026년 이월 에너지 과제 반영 및 신흥 법인(Indonesia, Thailand) 목표 상향이 주요 변경 사항이다.

3-2. 2027년 중점 추진 방향

- 디지털 원가절감 과제 확대: ERP 기반 실시간 원가 모니터링 도구 활용, AI 기반 수요예측으로 재고비용 절감 과제 신규 발굴

- 공급망 다변화 연계 과제: 지정학적 리스크 대비 공급사 다변화(차이나+1 전략) 이행 과정에서 발생하는 원가 최적화 과제 연계 관리

- 탄소비용 절감 과제 강화: EU CBAM, 각국 탄소세 시행에 대응한 에너지 전환·탄소 절감 과제를 원가절감 과제에 공식 포함

- 내재화 과제 집중: 외주 의존도가 높은 Vietnam, Thailand 법인 중심으로 내재화 과제 집중 발굴

3-3. 과제 관리 시스템 개선 계획

2027년부터 기존 엑셀 기반 보고 체계를 업그레이드하여 실시간 대시보드를 구축하기로 결정하였다. 주요 개선 사항은 아래와 같다.

- 월별 실적 자동 집계: ERP 연동 → 법인 수동 입력 불필요

- 과제 진행률 시각화: 간트차트 형태 달성 현황 자동 생성

- 증빙자료 전자화: 과제별 PDF 증빙 첨부 → 승인 전자결재 연동

- 모바일 접근 지원: 해외 법인 담당자 모바일 실적 조회 가능

4. 결정사항 및 2027년 추진 일정

| No. | 내용 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2027년 법인별 목표 공문 발송 | SCM전략팀 | 27.01.05 |
| 2 | 2027년 전체 과제 DB 초안 제출 (법인별) | 전 법인 | 27.01.15 |
| 3 | 실시간 대시보드 구축 프로젝트 착수 (IT팀 협의) | SCM전략팀 + IT팀 | 27.01.10 |
| 4 | Europe 이월 에너지 과제 실행계획 재수립 | SKON Europe | 27.01.20 |
| 5 | 2027년 킥오프 회의 개최 (제6회) | SCM전략팀 | 27.01.16 |
| 6 | 2026년 우수 사례 Best Practice 자료집 발간 및 배포 | SCM전략팀 | 27.02.28 |

5. 경영진 총평

정민아 상무는 "2026년은 원가절감 과제 관리 수준이 한 단계 도약한 해로, 시스템 기반 관리 체계 정착과 법인 간 협업 문화 형성이 가장 큰 성과"라고 총평하였다. 이어 "2027년은 디지털 전환과 ESG 연계 과제를 통해 원가절감의 질적 수준을 높이는 해로 만들어 달라"고 당부하였다.

박성훈 이사는 각 법인 담당자의 노고에 감사를 표하고, "목표를 달성하지 못한 법인도 전년 대비 유의미한 개선이 있었으며, 2027년에는 반드시 전 법인 100% 이상 달성을 목표로 하자"고 독려하였다.

작성일: 2026년 12월 18일   |   작성자: 최수아 (경영지원실 대리)

검토: 박성훈 이사   |   승인: 정민아 상무