## 3. 전고체 배터리(Solid-state) 국책과제 및 원천기술 확보 현황

- 일시: 2026년 4월 22일 (수) 09:30 ~ 12:00

- 참석자: 차세대배터리 연구소 연구원, 산학협력단(KAIST/고려대), 산업부 담당 사무관

- 회의 상세 내용:

  - 기술 진척: 황화물계 전고체 셀의 고질적 문제인 고체 전해질-활물질 간 계면 저항을 혁신적으로 낮추기 위한 '복합 코팅 기술' 적용 결과 공유. 상온 충방전 효율 92% 달성.

  - 공정 난제: 대면적(Large-cell) 제작 시 압력 인가 과정에서 전해질 층의 미세 균열(Micro-crack) 발생. 이는 열폭주로 이어질 수 있으므로 균일 압력 제어 기술이 필수적임.

  - 인프라: 전고체 배터리는 수분에 매우 취약하므로, 기존 NCM 라인보다 훨씬 낮은 이슬점(Dew-point) 유지가 가능한 특수 클린룸 인프라 구축 비용 산정.

- 결정 사항:

  - 대전 연구소 내 전고체 전용 파일럿 센터 'S-Line' 증설 안건 원안 승인.

  - 정부 국책과제 2단계(양산성 검증 단계) 진입을 위한 성과 지표(KPI) 재설정.

- Action Item:

  - 차세대 고체 전해질 소재 스타트업 기술 실사(Due Diligence) 및 지분 투자 검토 (전략투자팀).

  - 가혹 조건(고온/고압/관통) 하에서의 안전성 데이터셋 구축 (연구소).