## 2. 차세대 LFP/LFP+ 배터리 양산 로드맵 및 SCM 최적화 전략

- 일시: 2026년 4월 21일 (화) 14:00 ~ 16:30

- 참석자: 전략기획실장, R&D 센터장, 구매본부 SCM 그룹장, 마케팅팀

- 회의 상세 내용:

  - 시장 대응: 저가형 전기차(Entry EV) 시장의 급성장에 따라 기존 NCM(니켈·코발트·망간) 위주 포트폴리오에서 LFP로의 빠른 전환 압박 확인. 현대차·기아의 차기 프로젝트(프로젝트명 OS EV 등) 타겟팅 전략 논의.

  - 기술 경쟁력: SK On 독자 기술인 'LFP+' 샘플의 에너지 밀도가 중국 경쟁사(C사, B사) 대비 약 8% 우위에 있으나, 영하 20도 이하 저온 방전 특성 보완이 핵심 과제로 대두.

  - SCM 최적화: 인산철 원소재의 중국 의존도를 낮추기 위해 모로코, 호주 등 신규 공급망 확보 현황 점검. 물류비 절감을 위한 북미/유럽 현지 전구체 합작법인 설립 타당성 검토.

- 결정 사항:

  - 2026년 하반기 대전 파일럿 라인 가동 후, 2027년 1분기 서산 혹은 헝가리 공장 내 전용 라인 구축 승인.

  - LFP 배터리용 신규 BMS(배터리 관리 시스템) 소프트웨어 개발팀 별도 구성.

- Action Item:

  - 글로벌 광물 수급 리스크 시나리오별 원가 영향도 분석 보고 (SCM 그룹).

  - LFP+ 샘플 고객사 최종 피드백 기반 스펙 확정 (마케팅팀).