## 5. Cost Leadership TF: 원가 구조 혁신 및 수익성 개선 전략

- 일시: 2026년 4월 24일 (금) 15:00 ~ 17:30

- 참석자: CFO, 경영지원실장, 생산본부장, 각 공장 PM(프로젝트 매니저)

- 회의 상세 내용:

  - 실적 분석: 1분기 원가 절감 목표 대비 달성률 92%로 다소 미흡. 원인은 고정비(감가상각비) 비중 상승과 가동률 불안정에 따른 에너지 비용 증가로 분석됨.

  - 절감 아이템 발굴: 1. 스크랩(Scrap) 재활용: 생산 과정에서 발생하는 폐극판의 블랙 매스(Black Mass) 회수율을 현재 85%에서 95%까지 끌어올려 소재비 3% 절감 추진. 2. 에너지 최적화: 공장 내 공조 시스템(HVAC)에 AI 예측 제어를 적용하여 피크 시간대 전력 소모 감축. 3. 물류 혁신: 북미 내륙 운송 노선 최적화 및 철도 운송 비중 확대를 통한 운반비 절감.

  - DT 연계: Tableau 기반의 실시간 원가 분석 대시보드를 고도화하여, 각 공장별/라인별 변동비를 매일 아침 경영진에게 자동 리포팅하는 시스템 운영 중.

- 결정 사항:

  - 스크랩 재활용을 위한 전문 리사이클링 업체와의 합작법인(JV) 설립 검토 가속화.

  - 2분기 원가 절감 목표치를 기존 대비 1.5% 상향 조정.

- Action Item:

  - 공장별 에너지 절감 우수 사례(Best Practice) 취합 및 전사 전파 (생산본부).

  - 자동화 이메일 알림 시스템 기반의 'Daily Cost Report' 정식 오픈 (경영관리팀).