SK On - 현대자동차 품질 개선 전략 회의

일시: 2026년 4월 1일 (수) 14:00 ~ 15:30

장소: SK On 서린사옥 16층 대회의실 (화상 연결: SKBA 법인)

참석자:

- 현대자동차: 배터리개발센터장, 구매본부 담당 상무 외 2명

- SK On: 품질본부장, CQ(Customer Quality) 팀장, SKBA(SK Battery America) 법인장(화상), PGM PM 외 3명

1. 회의 목적

- E600C 제품의 초기 수율 안정화 및 품질 산포 개선을 위한 협의

- SKBA(미국 조지아) 공장 내 공정 개선 사항 공유 및 양사 간 품질 기준 합의

2. 주요 논의 사항

[현대자동차 측 피드백]

- 품질 일관성 요구: 최근 E600C 샘플 데이터 분석 결과, 전극 코팅 공정에서의 두께 산포가 일부 발생하고 있음. 북미 시장의 엄격한 품질 기준을 고려할 때, SKBA 공장의 공정 안정화 속도를 높여줄 것을 강력히 요청함.

- 이슈 트래킹: 공정 내 발생하는 비정상 알람(Abnormal Alarm)에 대한 즉각적인 공유 체계 강화 필요.

[SK On 대응 및 의사결정]

① SKBA 법인장 보고 (현지 상황)

- SKBA 공장 내 E600C 전용 라인의 설비 셋업은 완료되었으며, 현재 0.5단계(Ramp-up) 공정 최적화 진행 중임.

- 숙련공 배치 및 AI 기반의 실시간 품질 모니터링 시스템(MES 고도화)을 통해 4월 말까지 수율을 목표치인 90% 이상으로 끌어올릴 계획임.

② 품질본부장 및 CQ팀장 전략

- 품질 보증 강화: 고객사 요구에 따라 출하 전 전수 검사 항목에 **'고정밀 X-ray 검사'**를 추가하여 셀 내부 정렬 상태를 이중 점검하기로 결정함.

- Hot-Line 구축: 품질 이슈 발생 시 24시간 내에 원인 분석 및 대책을 리포트하는 'CQ-현대차 직통 핫라인' 운영을 승인함.

3. 주요 결정 사항 (Decision Items)

| 구분 | 결정 사항 | 담당자 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 품질 기준 | E600C 전극 산포 허용 오차 범위를 기존 대비 ±1.5% 축소 관리 | CQ팀장 | 즉시 시행 |
| 공정 개선 | SKBA 2공장 전극 코팅부 노즐 자동 세척 주기 단축 및 교체 | SKBA 법인장 | 26년 4월 10일 |
| 리포팅 | 주간 단위 품질 안정화 리포트(Yield & Sigma Level) 공유 | PGM PM | 매주 금요일 |

4. 향후 일정

- 2026.04.15: SKBA 현지 공장 품질 개선 결과 1차 리뷰 (화상)

- 2026.05.02: 현대자동차 품질본부 실무진 SKBA 현지 실사 및 최종 승인

비고: 본 회의록은 가상의 시나리오를 바탕으로 작성되었습니다. 회의 결과에 따라 향후 E600C의 북미 시장 공급 안정성에 기여할 것으로 기대됩니다.